ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

I. Задачи

1. Организация строительства и реконструкции, подготовка производства.

2. Обеспечение своевременного cдачи объектов в эксплуатацию.

3. Экономия средств предприятия за счет эффективного использования капитальных вложений, разработка мероприятий по сокращению затратной части СМР.

4. Контроль за ходом производства работ.

II. Функции

1. Подготовка производства:

- получение рабочей документации;

- проверка проектной документации;

- получение разрешений на производство работ, в т. ч. открытие ордеров, согласование производства работ в надзорных, контрольных и др. территориальных органах;

- составление графиков производства работ на основе данных, предоставленных линейным персоналом;

- разработка проекта производства работ.

2. Решение вопросов снабжения объектов строительными  материалами, конструкциями и оборудованием:

- составление лимитно-заборных карт;

- составление графиков поставки материалов;

- проверка заявок прорабов на материалы.

3. Своевременная выдача на строительные участки рабочей документации, проектов производства работ, журналов производства работ и др. специализированных журналов, а так же необходимой документации в соответствии с нормативными требованиями.

4. Осуществление технического надзора за строительством:

- текущий контроль объемов и качества выполненных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда;

- контроль выполнения графика производства работ;

- проверка соблюдения решений, разработанных в проекте производства работ;

- контроль своевременной сдачи работ заказчику и контролирующим инстанциям;

- разработка мероприятий по удешевлению строительства и согласование изменения проектных решений с заказчиком и проектными организациями;

- решение текущих вопросов по производству работ, возникающих в ходе строительства.

5. Сдача объектов в эксплуатацию:

- участие в рабочих комиссиях (по необходимости организация работы рабочих комиссий);

- подготовка документации по завершенным объектам для приемной комиссии;

- контроль своевременной сдачи работ заказчику (подписания актов).

6. Работа с субподрядными организациями:

- проведение тендеров, рекомендации по выбору субподрядных организаций;

- текущий контроль объемов и качества выполненных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам, нормам техники безопасности, производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда;

- контроль выполнения графика производства работ;

- проверка разработанного субподрядчиками ППР и контроль за соблюдением принятых решений;

- контроль соблюдения графика производства работ и своевременной сдачи работ.

III. Взаимоотношения (служебные связи)

Производственно-технический отдел взаимодействует:

- Со сметно-договорным отделом по вопросам стоимостного анализа объектов.

  - Предоставление в сметно-договорный отдел:

    - Расчета объемов по вновь открывающимся объектам.

    - Расчета объемов выполненных работ.

    - Проверенные ФЗП прорабов.

    - Графиков производства работ.

    - Данных по ходу производства и завершению работ субподрядными организациями и собственными силами.

    - Комплектовочных ведомостей.

        - Получение от сметно-договорного отдела:

          - Данных по срокам строительства согласно договора.

          - Данных по стоимостным показателям объектов.

            - С отделом материально-технического обеспечения по вопросам снабжения объектов материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием.

              - Предоставление в МТО:

                - Лимитно-заборных карт;

                - Графика поставки материалов;

                - Проверенных заявок прорабов;

                - Комплектовочных ведомостей.

        - Получение от МТО:

          - Сертификатов, паспортов и других сопроводительных документов на получаемые материалы, изделия, конструкции и оборудование.

          - Информации по поставкам материалов, изделий и конструкций на объекты;

          - Консультаций по техническим параметрам материалов, изделий , конструкций и оборудования

- С бухгалтерией по финансовым вопросам:

  - Предоставление в бухгалтерию

    - Отчетов по списанию материалов, изделий, конструкций иоборудования (форма М 29)

  - Получение от бухгалтерии:

    - Списка материалов, подлежащих списанию

    - Списка линейного персонала, работающего на постоянной основе в организации, с указанием по необходимости паспортных и др. данных.

    - Консультаций по финансовым вопросам.

      - С отделом проектирования по вопросам проектной документации:

        - Предоставление в отдел проектирования:

          - Предложений по изменению проектных решений, удешевляющих строительство.

          - Информации о ходе производства работ на строящихся объектах

        - Получение от отдела проектирования

          - Проектной документации

          - Консультаций по вопросам изменения проектных решений

          - Согласования измененных проектных решений.

            - С линейным персоналом по вопросам производства работ:

              - Предоставление прорабам:

                - Рабочей документации

                - Проектов производства работ

                - Данных по субподрядным организациям

                - Журналов текущего контроля

                - Бланков актов приемки работ и промежеточного контроля

                - Разрешительных документов на производство работ

                - Лимитно-заборных карт

- Получение от прорабов

    - Заявок на требуемые материалы, конструкции, изделия и оборудование

    - Отчетов по ФЗП

    - Доступа на объекты для проведения текущего контроля.

    - Отчетов по сдаче работ

    - Отчетов по расходованию материальных ресурсов.

    - Информации по ходу производства работ и поставкам материалов, изделий, конструкций и оборудования.

    - Исполнительной документации (подписанных актов сдачи работ, актов промежуточных приемок работ, исполнительных чертежей)

    - Данных для разработки графиков производства работ